# Thiết kế Kiến trúc Mạng Đa Tài Khoản An Toàn Trên Nền Tảng AWS (Multi-Account Network Security Architecture)

Triển khai Kiến trúc Mạng Đa Tài Khoản An Toàn trên AWS với Dịch vụ Bảo mật Tập trung và Giám sát Tuân thủ, sử dụng AWS Organizations, IAM, CloudTrail và Security Hub

# Executive Summary

Trong các tổ chức hiện đại, mô hình sử dụng nhiều tài khoản AWS để tách biệt các workload theo môi trường, phòng ban hoặc đơn vị kinh doanh đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm nhiều thách thức: phân tán kiểm soát bảo mật, khó giám sát tập trung, và thiếu nhất quán trong phân quyền truy cập.

Báo cáo này đề xuất một Kiến trúc Bảo mật Mạng Đa Tài khoản Trên AWS, tập trung vào các khía cạnh:

- Dịch vụ bảo mật tập trung

- Kiểm soát truy cập liên tài khoản

- Tự động kiểm tra tuân thủ

- Giám sát và phản ứng sự cố

- Phân bổ chi phí rõ ràng

### Dịch vụ AWS chính:

- AWS Organizations, Control Tower

- AWS CloudTrail, Config, GuardDuty

- AWS Security Hub, IAM, SCP

- AWS VPC + Transit Gateway

- AWS Cost Explorer, CUR

### Mục tiêu chính:

- Bảo mật tập trung: tập hợp log, cảnh báo và tuân thủ về một tài khoản

- Phân quyền liên tài khoản: dùng IAM, SCP, role chéo để giới hạn quyền

- Tự động hóa tuân thủ: AWS Config, Security Hub, quy tắc tùy chỉnh

- Giám sát & phản ứng sự cố: realtime với GuardDuty, CloudTrail

- Phân bổ chi phí: sử dụng CUR, tag, và Cost Explorer

## Business Impact và Lợi ích kỳ vọng

Việc triển khai hệ thống này sẽ mang lại nhiều lợi ích, cụ thể:

- Tăng cường bảo mật tập trung: Giúp kiểm soát và giám sát an ninh toàn bộ hệ thống multi-account hiệu quả hơn.

- Giảm rủi ro truy cập: Áp dụng phân quyền chặt chẽ theo vai trò, hạn chế lạm dụng quyền và sự cố bảo mật.

- Tự động hóa tuân thủ: Giúp phát hiện và xử lý vi phạm nhanh, giảm chi phí vận hành.

- Minh bạch chi phí: Theo dõi và phân bổ chi phí bảo mật rõ ràng theo từng tài khoản hoặc dự án.

- Dễ dàng mở rộng: Quản lý linh hoạt nhiều tài khoản, môi trường mà vẫn giữ an toàn.

- Ứng phó sự cố nhanh: Phát hiện và phản ứng kịp thời với các mối đe dọa bảo mật.

- Hỗ trợ quyết định: Cung cấp dữ liệu minh bạch giúp lãnh đạo đưa ra quyết định chính xác.

## Phạm vi triển khai và nguồn lực

Phạm vi triển khai:
 Thiết kế và xây dựng kiến trúc bảo mật mạng đa tài khoản trên AWS, bao gồm:

- Tổ chức tài khoản AWS (OU, account strategy)

- Cấu hình phân quyền IAM, SCP

- Thiết lập mạng đa tài khoản với Transit Gateway

- Triển khai dịch vụ bảo mật tập trung (GuardDuty, Security Hub)

- Tự động hóa tuân thủ và giám sát bảo mật

- Cấu hình phân bổ chi phí bảo mật

Nguồn lực thực hiện: 1 sinh viên, thời gian triển khai ~3–4 tuần.

## Ước tính chi phí

| Hạng mục | Ước tính hàng tháng |
| --- | --- |
| AWS Organizations | Miễn phí |
| AWS CloudTrail (tập trung) | ~5 |
| AWS GuardDuty (4–5 account) | ~15 |
| AWS Config | ~10 |
| AWS Security Hub | ~5 |
| AWS Transit Gateway | ~36 |
| AWS IAM & SCP | Miễn phí |
| Tổng cộng | ~70–75 USD/tháng |

Chi phí có thể thay đổi tùy theo quy mô tài khoản và mức độ sử dụng.
Các dịch vụ như IAM, SCP và AWS Organizations không tính phí riêng.

## Mục tiêu và Kết quả kỳ vọng

| Mục tiêu | Chỉ số kỳ vọng |
| --- | --- |
| Thu thập và tập trung log | 100% log từ tất cả các tài khoản được tập trung về tài khoản Security |
| Kiểm soát truy cập | Áp dụng chính sách Least Privilege, phân quyền rõ ràng cho từng nhóm |
| Tự động hóa tuân thủ | >95% rule AWS Config được áp dụng và tuân thủ liên tục |
| Phát hiện và phản ứng sự cố | Phát hiện 100% các mối đe dọa qua GuardDuty và cảnh báo tức thì |
| Quản lý chi phí | Báo cáo chi phí chính xác theo từng OU/tài khoản hàng tháng |
| Hiệu suất vận hành | Giảm thời gian xử lý sự cố và kiểm tra tuân thủ xuống dưới 30 phút |

# 1. Problem Statement

## 1.1. Current Situation

Hiện nay, nhiều tổ chức sử dụng chiến lược multi-account trên AWS để tách biệt các môi trường phát triển, kiểm thử và sản xuất, hoặc phân chia theo phòng ban, dự án. Mô hình này giúp tăng tính bảo mật và quản lý, tuy nhiên cũng mang đến những thách thức:

- Kiểm soát truy cập và chính sách bảo mật bị phân tán, thiếu nhất quán giữa các tài khoản.

- Thiếu hệ thống tập trung để giám sát, thu thập log và phát hiện sự cố.

- Việc cấu hình mạng phức tạp, gây khó khăn trong việc thiết lập liên kết và bảo vệ giữa các tài khoản.

- Quy trình tuân thủ, kiểm tra bảo mật thủ công, tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót.

- Chi phí vận hành và quản lý bảo mật không rõ ràng, khó kiểm soát.

Những yếu tố này dẫn đến nguy cơ lỗ hổng bảo mật, xử lý sự cố chậm, và chi phí phát sinh không kiểm soát được, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành và an toàn hệ thống.

## 1.2. Key Challenges

| Vấn đề | Tác động |
| --- | --- |
| 1. Chính sách IAM phân tán | khó kiểm soát,dễ bị lộ quyền |
| 2. Thiếu log tập trung | Phát hiện sự cố chậm trễ |
| 3. Thiếu guardrail | Tài khoản sai lệch chuẩn tổ chức |
| 4. Mạng sai cấu hình | Nguy cơ rò rỉ dữ liệu |
| 5. Thiếu minh bạch chi phí | Không phân bổ được chi phí bảo mật |

Theo khảo sát nội bộ (giả định), việc tổng hợp dữ liệu log để trả lời một câu hỏi đơn giản như "Tỷ lệ chuyển đổi theo từng loại thiết bị trong tuần qua" có thể mất đến 1–2 ngày, ảnh hưởng đến tốc độ ra quyết định của doanh nghiệp.

## 1.3. Stakeholder Impact

| Vai trò | Mối quan tâm |
| --- | --- |
| Security Team | Không có góc nhìn tổng thể |
| DevOps | Thiết lập thủ công, thiếu chuẩn |
| CTO/CISO | Không rõ trạng thái tuân thủ, rủi ro cao |

## 1.4. Business Consequences

Việc không xây dựng và vận hành một kiến trúc bảo mật mạng đa tài khoản hiệu quả có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như:

- Rủi ro bảo mật tăng cao: Thiếu kiểm soát truy cập chặt chẽ và giám sát tập trung khiến lỗ hổng bảo mật khó phát hiện, dễ bị tấn công.

- Phản ứng sự cố chậm trễ: Thiếu thông tin và cảnh báo kịp thời làm giảm khả năng ứng phó nhanh với các sự cố an ninh.

- Tuân thủ kém và rủi ro pháp lý: Không đáp ứng được các yêu cầu kiểm tra, đánh giá bảo mật, dẫn đến phạt vi phạm hoặc mất uy tín.

- Chi phí quản lý và vận hành tăng cao: Quản lý phân tán và xử lý thủ công gây lãng phí nguồn lực, tăng chi phí bảo trì và vận hành.

- Ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh: Mất thời gian và nguồn lực cho các vấn đề bảo mật có thể làm giảm tốc độ phát triển sản phẩm và dịch vụ.

## 1.5. Market Opportunity

Ngày càng nhiều tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và lớn, áp dụng mô hình đa tài khoản trên AWS để tăng cường bảo mật và quản lý tài nguyên hiệu quả. Theo báo cáo của Gartner năm 2024, hơn 70% các doanh nghiệp trên toàn cầu đang triển khai hoặc dự kiến triển khai kiến trúc multi-account để:

- Tăng cường phân tách tài nguyên và kiểm soát truy cập

- Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ ngày càng nghiêm ngặt

- Tối ưu hóa chi phí và quản lý tài nguyên linh hoạt

AWS cung cấp nhiều dịch vụ tích hợp sẵn hỗ trợ triển khai và quản lý bảo mật đa tài khoản, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhanh chóng áp dụng kiến trúc này, từ đó nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống và tuân thủ quy định.

# 2. Solution Architecture

## 2.1. Architecture Overview

Kiến trúc được thiết kế theo mô hình hub-and-spoke, giúp tách biệt rõ ràng vai trò giữa các tài khoản AWS và đơn giản hóa kiểm soát bảo mật. Cụ thể:

- Hub (Trung tâm): Gồm các tài khoản chuyên trách như:

  - Management Account: Quản lý tổ chức với AWS Organizations, định nghĩa SCP (Service Control Policies), quản lý OU (Organizational Units).

  - Security Account: Tập trung log, sự kiện bảo mật, và cấu hình giám sát (CloudTrail, Config, GuardDuty, Security Hub).

  - Network Account: Cấu hình Transit Gateway, NAT Gateway, và routing trung tâm giúp kết nối toàn bộ hệ thống.

- Spoke (Các nhánh): Là các tài khoản workload riêng biệt cho từng môi trường:

  - Production, Development, Testing: Tách biệt tài nguyên theo môi trường vận hành để giảm rủi ro lan truyền.

  - Các tài khoản này sử dụng kết nối qua Transit Gateway và được giám sát/bảo vệ từ các tài khoản trung tâm.

Lợi ích của mô hình này:

- Tăng khả năng mở rộng và quản lý theo chuẩn hóa.

- Giúp Security Team kiểm soát từ trung tâm mà không can thiệp vào từng tài khoản chi tiết.

- Phân chia chi phí, trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị.

## 2.2. AWS Services Used

| Dịch vụ | Vai trò trong kiến trúc |
| --- | --- |
| AWS Organizations | Quản lý tài khoản và OU |
| IAM + Access Analyzer | Phân quyền người dùng và dịch vụ |
| CloudTrail | Ghi log API call toàn hệ thống |
| Config | Theo dõi trạng thái tài nguyên |
| GuardDuty + Security HUb | Phát hiện và gom cảnh báo đe dọa |
| VPC + Transit Gateway | Kết nối mạng giữa các tài khoản |
| CUR + Cost Explorer | Theo dõi chi phí bảo mật |

## 2.3. Component Design

# 3. Technical Implementation

## 3.1. Implementation Phases

Quá trình triển khai được chia thành 4 giai đoạn chính, mỗi giai đoạn có deliverables rõ ràng:

| Giai đoạn | Mô tả | Deliverables |
| --- | --- | --- |
| 1. Thiết lập AWS Organizations & OU | - Tạo tổ chức AWS - Thiết lập OU cho các loại tài khoản (Core, Network, Security, Workload) - Kích hoạt AWS Control Tower nếu cần | AWS Organization với OU chuẩn hóa (Core, Security, Network, Workload) |
| 2. Tạo tài khoản & phân vai trò | - Tạo các tài khoản qua Account Factory hoặc API - Gán SCP cho từng OU - Thiết lập role AssumeRole chéo | Các tài khoản được tạo với quyền hạn rõ ràng (IAM + SCP) |
| 3. Cấu hình tài khoản mạng (Network Account) | - Tạo VPC, Transit Gateway, Firewall - Cấu hình VPC Ingress, Egress - Tạo kết nối VPN/Direct Connect nếu cần | Tài khoản mạng sẵn sàng để kết nối các workload |
| 4. Cấu hình bảo mật tập trung (Security Account) | - Bật CloudTrail tổ chức - Bật AWS Config, GuardDuty, Security Hub - Định tuyến log về S3/Audit account | Hệ thống giám sát và phát hiện đe dọa hoạt động |
| 5. Kết nối các Workload Account | - Tạo VPC riêng trong từng workload - Kết nối qua TGW - Kiểm tra network ACL & route table | Mạng workload hoạt động và được kiểm soát tập trung |
| 6. Kiểm thử & giám sát tuân thủ | - Chạy Config rule - Kiểm tra quyền IAM, SCP - Kiểm thử các cảnh báo GuardDuty và policy hoạt động | Báo cáo tuân thủ, cảnh báo và audit hoạt động đầy đủ |

## 3.2. Technical Requirements

| Thành phần | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Tài khoản AWS | - Tối thiểu 5 tài khoản: Management, Security, Network, Workload Dev, Workload Prod - Được quản lý qua AWS Organizations |
| AWS IAM & SCP | - IAM Role chéo (AssumeRole) cho phép truy cập giữa tài khoản - SCP để giới hạn quyền tại OU (deny root, deny delete CloudTrail, v.v.) |
| AWS Control Tower (tùy chọn) | - Sử dụng để tự động hóa thiết lập tài khoản và OU - Quản lý compliance guardrails tự động |
| AWS VPC & Networking | - VPC riêng cho mỗi tài khoản workload - VPC Ingress/Egress trung tâm ở Networking Account - Kết nối thông qua AWS Transit Gateway |
| Logging & Monitoring | - CloudTrail bật tổ chức toàn vùng - AWS Config ghi lại cấu hình tài nguyên - GuardDuty + Security Hub bật ở Security Account |
| Bảo mật dữ liệu | - Tất cả bucket log bật mã hóa SSE-S3 hoặc SSE-KMS - Bắt buộc sử dụng KMS cho các tài nguyên như EBS, RDS |
| Tuân thủ & Audit | - Thiết lập Config Rules tuân thủ chuẩn ISO/NIST - Gửi finding từ Config, GuardDuty về Security Hub |
| Cost Monitoring | - AWS Cost & Usage Report (CUR) bật tại Management Account - Tag phân loại theo account/OU/team |

## 3.3. Development Approach

Việc xây dựng kiến trúc bảo mật mạng đa tài khoản được thực hiện theo hướng từng bước, từ dưới lên (bottom-up), ưu tiên chuẩn hóa cấu hình, bảo mật, và khả năng mở rộng:

#### ✅ Phương pháp triển khai:

- Infrastructure as Code (IaC):
 Sử dụng AWS CloudFormation hoặc Terraform để triển khai:

  - Các tài khoản (với Control Tower hoặc script)

  - VPC, subnet, route table, TGW

  - IAM Role, SCP, Guardrails

- Chia lớp triển khai theo chức năng:

  - Layer 1 – Organizations & OU:
 Tạo các tài khoản, OU, thiết lập guardrails căn bản.

  - Layer 2 – Networking Layer:
 Tạo VPC, TGW, firewall endpoint trong networking account.

  - Layer 3 – Security Layer:
 Kích hoạt CloudTrail, Config, GuardDuty, Security Hub.

  - Layer 4 – Workload Layer:
 Deploy VPC cho các tài khoản Dev/Prod, cấu hình kết nối với TGW.

  - Layer 5 – Monitoring & Cost:
 Thiết lập CUR, Cost Explorer, tag chuẩn hoá cho từng tài khoản.

- Tuân thủ nguyên tắc bảo mật chuẩn hóa:

  - Sử dụng SCP để chặn hành vi nguy hiểm (VD: stop logging, root usage).

  - Phân quyền với least privilege IAM roles.

  - Sử dụng naming convention để dễ audit.

- Cấu hình kiểm thử trước khi production:

  - Mỗi bước triển khai đều được kiểm tra kỹ bằng staging account.

  - Sử dụng Config Rule và Access Analyzer để đảm bảo chính sách phù hợp.

#### 🛠️ Công cụ sử dụng:

- AWS Console: cho thiết lập ban đầu.

- CloudFormation / Terraform: cho IaC và tái sử dụng.

- AWS SSO hoặc IAM Identity Center: để kiểm soát người dùng.

## 3.4. Testing Strategy

Để đảm bảo kiến trúc hoạt động đúng như thiết kế và tuân thủ các yêu cầu bảo mật, ta áp dụng nhiều loại kiểm thử khác nhau ở từng lớp triển khai:

| Loại test | Nội dung kiểm tra |
| --- | --- |
| Unit Test | - Kiểm tra template IaC tạo đúng cấu trúc VPC, route, IAM policy, SCP |
| Integration Test | - Đảm bảo các tài khoản có thể giao tiếp với Transit Gateway |
| Security Test | - Thử nghiệm truy cập trái phép giữa các tài khoản (AssumeRole, deny action) |
| Compliance Test | - Đánh giá AWS Config rule: VPC có public route, EBS không mã hóa,… |
| Access Control Test | - Xác nhận IAM role hoạt động đúng (AssumeRole được cấp cho đúng team) |
| Logging & Monitoring | - Đảm bảo CloudTrail log được ghi đầy đủ về tài khoản trung tâm |
| Performance Test | - Kiểm tra latency kết nối mạng cross-account (TGW, Firewall throughput) |
| Cost Tagging Test | -Kiểm tra CUR và tag chi phí xuất hiện đúng theo từng tài khoản/ service |

## 3.5. Deployment Plan

| Giai đoạn | Hoạt động chính |
| --- | --- |
| 1. Chuẩn bị & Thiết kế | - Phân tích hiện trạng - Thiết kế kiến trúc tổng thể - Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết |
| 2. Thiết lập Organizations & OU | - Tạo OU cho các nhóm tài khoản - Áp dụng SCP ban đầu |
| 3. Tạo và cấu hình tài khoản AWS | - Tạo các tài khoản Network, Security, Dev, Prod - Gán IAM role chéo, đăng ký vào OU |
| 4. Xây dựng mạng trung tâm (Networking Account) | - Tạo VPC, Transit Gateway, Firewall - Định tuyến mạng, NAT Gateway |
| 5. Thiết lập tài khoản bảo mật (Security Account) | - Bật CloudTrail, Config, GuardDuty, Security Hub - Gửi log về S3 trung tâm |
| 6. Kết nối các workload account | - Tạo VPC riêng - Kết nối qua TGW - Kiểm thử ACL, route, IAM |
| 7. Kiểm thử & xác nhận tuân thủ | - Test Config rule, IAM policy, SCP - Kiểm tra log tập trung |

#### 🧰 Công cụ hỗ trợ triển khai:

## Terraform / CloudFormation: triển khai hạ tầng lặp lại

## AWS Control Tower: tạo tài khoản tự động

## AWS SSO / IAM Identity Center: kiểm soát người dùng

## Git / CodePipeline: quản lý phiên bản hạ tầng

#### 🎯 Lưu ý khi triển khai:

## Mỗi giai đoạn đều nên được kiểm thử kỹ trước khi chuyển bước tiếp theo.

## Ưu tiên triển khai tài khoản Core (Log Archive, Audit) từ đầu.

## Kiểm tra log, alert và quyền trước khi đưa workload vào production.

## 3.6. Risk Mitigation Considered

| Rủi ro | Giải pháp |
| --- | --- |
| IAM cấp quyền quá mức (Overprivileged access) | - Sử dụng IAM Access Analyzer để kiểm tra quyền - Tạo policy theo mẫu (permission boundary) - Áp dụng SCP kiểm soát toàn tổ chức |
| Tài khoản mới không được bảo vệ đúng chuẩn | - Dùng AWS Control Tower hoặc StackSets để bật mặc định - Đưa vào CI/CD để kiểm tra tài khoản mới |
| Log không ghi đầy đủ | - Thiết lập CloudTrail tập trung trong Security Account - Sử dụng SSE-S3 và versioning - Alert nếu không thấy log trong 15 phút |
| Kết nối mạng sai, lộ dữ liệu ra ngoài | - Kiểm thử bằng Reachability Analyzer - Dùng AWS Network Firewall để lọc traffic - Chặn default route đến internet nếu không cần |
| Cảnh báo bảo mật bị bỏ qua | - Gộp alert qua Security Hub - Gửi về SNS/email đến security team - Tạo ticket tự động nếu alert severity > 7 |
| Chi phí bảo mật không kiểm soát | - Gắn tag bắt buộc với tất cả dịch vụ liên quan bảo mật - Dùng AWS Budgets, Cost Explorer theo dõi chi phí theo OU |
| SCP hoặc IAM sai gây mất truy cập | - Kiểm tra trước bằng OU sandbox - Ghi log deny action - Có tài khoản BreakGlass với quyền tối thiểu đủ để rollback |

# 4. Timeline & Milestones

## 4.1. Project Timeline

Dự án được chia thành 4 giai đoạn chính, kéo dài tổng cộng 4 tuần, phù hợp với mô hình workshop/đồ án môn học có tính ứng dụng nhưng không quá phức tạp về quy mô triển khai.

| Tuần | Giai đoạn | Mục tiêu chính |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Phân tích yêu cầu & chuẩn bị dữ liệu | Xác định schema log, tạo/tập hợp dữ liệu mẫu |
| Tuần 2 | Thiết lập Data Lake trên AWS | Tạo S3 buckets, cấu hình Glue, Lake Formation |
| Tuần 3 | Truy vấn & phân tích log | Viết truy vấn Athena, kiểm thử kết quả |
| Tuần 4 | Tối ưu, trực quan hóa, đánh giá | Cải thiện chi phí, trực quan hóa, tổng kết kết quả |

## 4.2. Key Milestones

| Mốc thời gian | Deliverable | Success Criteria |
| --- | --- | --- |
| Kết thúc Tuần 1 | Thiết kế & chuẩn bị | - Phân tích nhu cầu bảo mật - Thiết kế kiến trúc nhiều tài khoản - Tạo AWS Organizations và OU |
| Kết thúc Tuần 2 | Thiết lập tài khoản & bảo mật | - Tạo tài khoản: Security, Network, Workloads - Bật CloudTrail, GuardDuty, Config, Security Hub |
| Kết thúc Tuần 3 | Mạng liên tài khoản & phân quyền | - Cấu hình VPC, Transit Gateway - Thiết lập IAM role chéo, SCP, permission boundary |
| Kết thúc Tuần 4 | Kiểm thử, giám sát & báo cáo | - Test mạng, bảo mật, quyền truy cập - Thiết lập CloudWatch Alerts - Tạo báo cáo chi phí & tuân thủ |

## 4.3. Dependencies

| Task phụ thuộc | Phải hoàn thành trước |
| --- | --- |
| Tạo tài khoản mạng, bảo mật, workload | Phải thiết lập xong AWS Organizations & OU |
| Thiết lập SCP và IAM role | Phải có cấu trúc OU và IAM policy cơ bản |
| Bật GuardDuty, Config, CloudTrail | Cần có S3 bucket & IAM role ghi log trong Security Account |
| Thiết lập Transit Gateway & routing | Phải có VPC trong các tài khoản workload |
| Kiểm thử quyền truy cập chéo | Phải có các IAM Role với AssumeRole chính xác |
| Thiết lập cảnh báo CloudWatch | Phải bật GuardDuty, CloudTrail, và các dịch vụ log liên quan |
| Báo cáo chi phí & tuân thủ | Cần hoàn tất tagging, kích hoạt CUR, và có dữ liệu log tuân thủ |

## 4.4. Resource Allocation

| Tài nguyên | Vai trò |
| --- | --- |
| 1 sinh viên | Triển khai kỹ thuật và thử nghiệm |
| Tài nguyên AWS | VPC, IAM , CloudWatch,Lambda, S3 Buckets |

# 5. Budget Estimation

## 5.1. Infrastructure Costs (AWS Monthly Estimation)

Chi phí được ước tính dựa trên nhu cầu sử dụng dịch vụ thực tế với khối lượng log khoảng 100K–1 triệu bản ghi mỗi tháng, mỗi bản ghi khoảng 1–2 KB.

| Dịch vụ | Ước tính sử dụng hàng tháng | Chi phí (USD) |
| --- | --- | --- |
| Amazon VPC | 5-10 VPC, 10-15 Peering connections | $0 |
| AWS IAM & SCP | Quản lý users, roles, policies | $0 |
| Amazon CloudWatch | Log ingestion (10 GB), Alarms (20 alarms) | ~$10 |
| AWS Lambda | 1 triệu requests, 128 MB, 1 giây duration | <$5 |
| Amazon S3 Storage | Lưu trữ logs tập trung (~500 GB) | ~$12 |
| Tổng cộng |  | ~$20.00/tháng |

## 5.2. Development Costs (One-Time Effort)

Vì đây là dự án workshop/đồ án cá nhân, chi phí phát triển không tính tiền công cụ/phần mềm, chỉ tính thời gian và tài nguyên cá nhân bỏ ra.

| Hạng mục | Ước tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Thời gian triển khai | ~40 giờ (4 tuần) | Đảm nhận toàn bộ |
| Công cụ sử dụng | Miễn phí | AWS Free Tier, draw.io, Notion |

→ Không phát sinh chi phí tiền mặt ngoài chi phí cloud.

## 5.3. Operational Costs (Ongoing)

| Hoạt động | Mô tả | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Giám sát & Cảnh báo | Vận hành, tinh chỉnh cảnh báo, hỗ trợ xử lý sự cố | ~0.10 USD/tháng |
| Vận hành mạng | Giám sát, xử lý sự cố mạng đa tài khoản | ~0.20 USD/tháng |

Tổng chi phí vận hành dự kiến: < $1/tháng (trừ khi scale lên quy mô lớn hơn).

## 5.4. ROI Analysis

- Dự án có ROI tích cực, đem lại lợi ích vượt trội so với chi phí.

- Bảo mật tốt giúp giảm thiệt hại và downtime, tiết kiệm chi phí sự cố lớn.

- Tối ưu chi phí nhờ quản lý multi-account hiệu quả và tự động hóa compliance..

## 5.5. Cost Optimization Strategies

## Sử dụng AWS Organizations và Tagging hiệu quả

## Phân chia rõ ràng các tài khoản theo phòng ban, dự án để dễ dàng theo dõi chi phí.

## Áp dụng tagging chuẩn cho mọi tài nguyên để phân bổ chi phí chính xác và tối ưu hóa sử dụng.

## Áp dụng Reserved Instances (RI) và Savings Plans

## Đối với các dịch vụ EC2, RDS hay Lambda có thể dự đoán được tải, sử dụng RI hoặc Savings Plans để giảm chi phí tới 30-60%.

## Tự động hóa dừng/tắt tài nguyên không sử dụng

## Sử dụng Lambda hoặc Automation scripts để tắt các tài nguyên không cần thiết vào giờ thấp điểm, ví dụ VPC endpoints, EC2 dev/test.

## Tối ưu lưu trữ Logs và dữ liệu

## Thiết lập lifecycle policies cho S3 để chuyển logs cũ sang lớp lưu trữ rẻ hơn như Glacier.

## Xoá logs không cần thiết định kỳ.

## Giám sát và cảnh báo chi phí liên tục

## Thiết lập AWS Budgets và cảnh báo khi chi phí vượt ngưỡng.

## Theo dõi chi phí hàng ngày qua Cost Explorer để phát hiện sớm các vấn đề.

## Tối ưu thiết kế mạng và truyền dữ liệu

## Giảm chi phí truyền dữ liệu liên vùng bằng cách thiết kế VPC và tài khoản gần nhau trong cùng một region.

## Sử dụng PrivateLink và Transit Gateway thay vì VPN đắt đỏ.

## Tận dụng Free Tier và dịch vụ serverless

## Ưu tiên sử dụng Lambda, DynamoDB, S3 – các dịch vụ serverless có mức phí theo nhu cầu thực tế.

## Tận dụng gói Free Tier nếu phù hợp cho môi trường dev/test.

# 6. Risk Assessment

## 6.1. Risk Matrix

Dưới đây là bảng đánh giá rủi ro dựa trên mức độ tác động và xác suất xảy ra:

| Rủi ro | Khả năng xảy ra | Mức độ ảnh hưởng | Mức độ rủi ro |
| --- | --- | --- | --- |
| Thay đổi yêu cầu thiết kế | Trung bình | Cao | Cao |
| Lỗi cấu hình bảo mật | Thấp | Rất cao | Cao |
| Sự cố mạng liên tài khoản | Trung bình | Cao | Cao |
| Thiếu hụt nhân sự chuyên môn | Thấp | Trung bình | Trung bình |
| Chi phí vượt ngân sách | Trung bình | Trung bình | Trung bình |

## 6.2. Mitigation Strategies

| Rủi ro | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- |
| Cấu hình tài khoản sai dẫn đến truy cập trái phép hoặc quản lý không hiệu quả. | Sử dụng landing zone với tài khoản riêng cho sản xuất, phát triển, kiểm thử. - Tài khoản bảo mật riêng cho ghi log và giám sát. - Áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu. - Tự động hóa bằng IaC (Terraform, CloudFormation). |
| Truy cập đa tài khoản trái phép hoặc lỗ hổng mạng. | Sử dụng VPC peering hoặc Transit Gateway. - Áp dụng ACLs và nhóm bảo mật nghiêm ngặt. - Mã hóa dữ liệu bằng TLS/SSL. - Giám sát mạng tập trung để phát hiện lưu lượng bất thường. |
| Không tuân thủ tiêu chuẩn quy định do quy trình thủ công. | - Tự động hóa kiểm tra bằng AWS Config. - Báo cáo tuân thủ thời gian thực với Security Hub. - Tích hợp khung tuân thủ (CIS, PCI DSS). - Lên lịch kiểm tra tự động định kỳ. |
| Phát hiện sự cố bảo mật chậm trễ do giám sát không đầy đủ. | - Tập trung hóa ghi log với CloudTrail, CloudWatch. - Giám sát thời gian thực với GuardDuty. - Sử dụng SIEM để phân tích log. - Triển khai bảng điều khiển cho số liệu bảo mật. |
| Phản ứng chậm hoặc không hiệu quả với sự cố bảo mật | - Lập kế hoạch ứng phó sự cố với vai trò, trách nhiệm rõ ràng. - Tự động hóa ứng phó bằng Lambda. - Thực hiện bài tập mô phỏng định kỳ. |

## 6.3. Contingency Plans

| Tình huống | Kế hoạch dự phòng |
| --- | --- |
| Cấu hình tài khoản sai dẫn đến truy cập trái phép hoặc quản lý không hiệu quả. | - Khôi phục cấu hình từ bản sao lưu IaC (Terraform/CloudFormation) được lưu trữ định kỳ. - Tạm ngưng tài khoản bị ảnh hưởng và chuyển sang tài khoản dự phòng. - Kích hoạt kiểm tra khẩn cấp để sửa lỗi cấu hình. - Thông báo đội ngũ bảo mật để đánh giá thiệt hại. |
| Truy cập đa tài khoản trái phép hoặc lỗ hổng mạng bị khai thác. | - Ngắt kết nối VPC peering/Transit Gateway để cô lập tài khoản bị xâm phạm. - Kích hoạt tường lửa dự phòng (WAF) để chặn lưu lượng đáng ngờ. - Chuyển hướng lưu lượng qua kênh dự phòng an toàn. - Phân tích lưu lượng mạng qua SIEM để xác định nguồn tấn công |
| Không tuân thủ tiêu chuẩn quy định do lỗi quy trình tự động hóa. | - Chuyển sang chế độ tuân thủ thủ công tạm thời với báo cáo chi tiết. - Khôi phục cấu hình tuân thủ từ bản sao lưu AWS Config. - Triển khai kiểm tra bổ sung bằng Security Hub để xác định lỗ hổng. - Báo cáo sự cố không tuân thủ cho cơ quan quản lý nếu cần. |
| Hệ thống giám sát bị gián đoạn dẫn đến phát hiện sự cố bảo mật chậm trễ. | - Chuyển sang hệ thống giám sát dự phòng (CloudWatch hoặc SIEM bên thứ ba). - Tăng cường cảnh báo thủ công cho các sự kiện quan trọng. - Phân tích log bổ sung từ bản sao lưu CloudTrail. - Triển khai đội ngũ giám sát bổ sung để theo dõi thời gian thực. |

# 7. Expected Outcomes

## 7.1. Success Metrics (Technical & Business)

| Mục tiêu | Chỉ số đo lường (Metric) |
| --- | --- |
| Đảm bảo cấu hình tài khoản an toàn. | 100% tài khoản đúng cấu hình qua IaC, MTTR < 1 giờ. |
| Áp dụng chính sách bảo mật thống nhất | 100% tài khoản tuân thủ SCPs/IAM, 100% dùng MFA. |
| Bảo vệ kết nối mạng đa tài khoản | 100% dữ liệu mã hóa TLS/SSL, 95% mối đe dọa phát hiện trong 5 phút. |
| Giám sát liên tục, đáng tin cậy | Uptime 99,9% cho CloudWatch/SIEM, cảnh báo trong 15 phút. |
| Phản ứng nhanh với sự cố | 90% sự cố xử lý trong 30 phút, báo cáo lãnh đạo trong 4 giờ. |

## 7.2. Short-term Benefits (0–6 tháng)

- Tăng cường bảo mật tức thì

- Triển khai nhanh các chính sách bảo mật nhất quán

- Quản lý truy cập hiệu quả hơn

- Theo dõi và giám sát tuân thủ ngay từ đầu

- Phân bổ chi phí rõ ràng theo tài khoản

- Khả năng phản ứng sự cố nhanh chóng

## 7.3. Medium-term Benefits (6–18 tháng)

- Kiến trúc đa tài khoản cho phép mở rộng nhanh chóng khi có thêm team, ứng dụng, hoặc workload mới mà không ảnh hưởng đến bảo mật hay vận hành hiện tại.

- Hệ thống compliance monitoring tự động giúp doanh nghiệp duy trì sự tuân thủ với các tiêu chuẩn như ISO 27001, SOC 2, HIPAA… mà không cần kiểm tra thủ công liên tục.

- Tập trung hóa các dịch vụ bảo mật như log aggregation, intrusion detection, SIEM… giúp tiết kiệm chi phí so với triển khai lặp lại ở từng tài khoản riêng lẻ.

- Chính sách phân quyền rõ ràng và các quy tắc truy cập chéo (cross-account IAM roles) giúp các nhóm làm việc liên tài khoản mà không ảnh hưởng đến an toàn dữ liệu.

- Với automation pipeline cho security auditing, hệ thống có thể tự phát hiện và thông báo các lỗ hổng hoặc cấu hình sai lệch, giảm rủi ro và tiết kiệm nhân lực bảo mật.

## 7.4. Long-term Value (18+ tháng)

- Nền tảng bảo mật vững chắc, đáp ứng mở rộng chiến lược dài hạn

- Giảm thiểu tổn thất và gián đoạn nhờ bảo mật chủ động

- Chuẩn hóa bảo mật toàn tổ chức

- Tối ưu chi phí vận hành dài hạn

- Đáp ứng kỳ vọng kiểm toán và niềm tin thị trường

- Tăng khả năng phục hồi và kiểm soát trong môi trường phức tạp

## 7.5.Tăng khả năng phục hồi và kiểm soát trong môi trường phức tạp

- Đối với marketing/product team: Mỗi campaign, microsite, hoặc sản phẩm thử nghiệm có thể được tạo môi trường riêng biệt (account riêng hoặc VPC riêng trong account), giúp team marketing tự do triển khai mà không ảnh hưởng đến hệ thống chính.

- Đối với kỹ thuật viên/phân tích dữ liệu: Dữ liệu phân tích (raw, staging, production) có thể được lưu trữ và xử lý ở các tài khoản hoặc VPC riêng biệt, giảm rủi ro rò rỉ hoặc ghi đè dữ liệu quan trọng

## 7.6. Strategic Capabilities Gained

- Thiết lập nền tảng bảo mật thống nhất, dễ dàng áp dụng các quy chuẩn toàn tổ chức như CIS Benchmark, ISO 27001, NIST

- Triển khai nguyên tắc “Separation of Duties” ở cấp hạ tầng: mỗi bộ phận, nhóm dự án hoạt động trong phạm vi tách biệt, giảm rủi ro nội bộ và lỗi thao tác.

- Năng lực tự động hóa kiểm tra tuân thủ, log ghi lại đầy đủ mọi hành vi — giúp vượt qua các đợt kiểm toán nội bộ và bên ngoài dễ dàng, giảm rủi ro phạt hoặc đình chỉ dịch vụ.